Projekttagebuch

Plan:
1. Spielbrett mit gleich großen Feldern max 1 Einheit pro Feld
2. Verschiedene Figuren mit unterschiedlichen Bewegungsreichweiten und Stärken
3. Zugweise generell abwechselnd
4. Zwei Basen
5. Einheiten kosten Spielwährung im Verhältnis zu Fähigkeiten
6. Spielziel: Gegnerische Basis einnehmen/zerstören
7. Spielwährung verdienen durch zerstören gegnerischer Einheiten und Random Spawns
8. „Eingesammelte“ Spielwährung muss vor Nutzung durch den Spieler zur Basis zurück gebracht werden
9. Verschieden Spielfelder (schnellere/Langsamere Bewegung, Hindernisse)
10. Level Editor zum Erstellen von eigenen Spielbrettern(Maps)
11. Eroberbare vorgelagerte Basen?
12. Gesetzte Figuren haben Einsatzverzögerung
13. Schere Stein Papier Kampfprinzip +(Ressourcentransporteinheit, Neutrale Kampfeinheit)

Rahmenplanung:
- Programmiersprache C#
- Entwicklungsumgebung Visual Studio 2015 Community (Free)
- Project Repository???
- Teilziele:
1. Spielbrett-Klasse (non graphic) (P1)
2. Feld-Klasse Feldtyp (P9)
3. Einheit-Klasse mit Werten (Dmg?, Life?, Worth, Movement) (P2, P5, P7, P8, P13)

Unmittelbares Todo:
- Einrichten von Project Repository
- Einrichten des Zugriffs auf dieses für jeden
- Erstellen eines einfachen UML Diagramms anhand dessen die Programmierung erfolgt

Tag 2:

Plan:
Bewegung:
- Einheit nicht mehr verfügbar nach Zug ( Teilbewegungsproblem )
- Bewegungsphase endet, wenn Bewegungspunkte leer oder bei erneutem Klick auf die Einheit.
- Erneuter Klick startet Kampfphase. Eventuelle zweite Bewegungsphase, wenn Bewegungspunkte übrig.
- Bewegung nur in Norden, Westen, Osten, Süden
- Jede Einheit, die man kontrolliert kann in einem Zug gezogen werden.

Leveleditor:
- Speichern als Zip?
- Einmal Konfigurationsdatei mit Feldoptionen und einmal Bilddatei
- Nur Felder setzbar. Möglicherweise Bonus?

Angefangen:
- UML Diagramm der benötigten Klassen.
- Projekt erstellt
- Github angelegt

Tag 3

Festlegung der Feldgröße auf 50x50
Vorerst eine Spielfeldgröße von 600x500
Thema: Piraten

Folgende Tiles werden benötigt:
- 4 Schiffe pro Spieler
  - Kleines schnelles
  - Großes dickes
  - Standard
  - Dicke Kanonen
- 1 Insel pro Spieler
- Wassertextur
- Riffe als Blockade
- Goldmünze, Leben
- Boostfelder Schnell, langsam

Anlegen einer Konstanten Klasse: GameConstants, zum Speichern der festen Anfangswerte.

Tag 4

Leveleditor:

Erstellen einer GUI für den Leveleditor, sowie Hintergrundlogik

GUI:
Pictureboxen als Auswahl für die einzelnen Tiles getrennt in Tabpanel zwischen Feldtyp und PowerUp. 600X500 große Picturebox für die Spielfläche sowie ein Speicherbutton.

Probleme:
Um anzuzeigen, welcher Typ, bzw. welches Power Up ausgewählt wurde, wollte ich einen farbigen Rahmen anzeigen, je nach selektiertem Feld. Leider bietet die PictureBox keine farbigen Rahmen. Als Lösung habe ich die Elemente von 100px auf 104px vergrößert und ein Padding von 4 eingestellt. Dadurch ist um ein 100px Bild ein 2px breiter Rahmen, dessen Farbe ich per BackColor einstellen kann. Damit immer nur eine PictureBox pro Gruppe makiert angezeigt wird, habe ich ein Array pro Gruppe erstellt und setzte bei Klick auf eine PictureBox der Gruppe die Rahmen der anderen auf Schwarz und den der ausgewählten auf rot.

Wie komme ich an die Koordinaten beim Klick?
Lösung EventArgs umwandeln in MouseEventArgs. Diese hat die Properties X und Y, welche die Position der Maus im Element zurückgeben!

Klasse Form1:
Es wurden 3 Eventhandler erstellt, einen für die Feldtypen, einen für die PowerUps und einen für das Spielfeld.
Die Eventhandler für Feldtyp und PowerUp setzen den entsprechenden Wert für die die MemberVariable mSelectedField.
Bei Klick auf das Spielfeld, soll das SelectedField dann auf das Spielfeld gezeichnet werden.
Über die Maus Position soll das genaue Feld ermittelt werden.

Klasse GameBoard

Beinhaltet ein 2 Dimensionales Feld zum Speichern der Eigenschaften der jeweiligen Felder + Alle Bilder für die Tilesets.
Diese Klasse setzt das Feld im Array und zeichnet das Hintergrundbild neu.
Gibt später dann das Feld aus zum Speichern in Form von XML

Klasse xmlWriter

Erstellt aus einem FieldArray ein XML zum herauslesen der Informationen des Spielfeldes.

Tag 5:

Am Anfang sollen eine rote Base und eine blaue Base gesetzt werden. Es kann immer nur eine Basis pro Player existieren. Beim Umstellen ist mir ein Bug aufgefallen. Da ich Referenzen einer Feldklasse in mein Feld Array geschrieben habe wurden beim Ändern des Ursprungs alle anderen Felder im Array auch geändert, was dazu führte, dass eine Basis überschrieben werden konnte. Dies habe ich behoben, indem ich der Feldklasse eine Kopiermethode gegeben habe.

Tag 6:

Erstellen aller benötigten GUI´s für das eigentiliche Spiel.

Tag 7:
Einfügen der Bilder für die einzelnen Tiles.

Problem:
Bei der 50x50 Auflösung war schwer erkennbar welche Insel zu welchem Spieler gehört. Daher wurde das Bild angepasst und enthält jetzt eine neue farbige Ecke.

GameEditor: MapReader implementiert zum Einlesen der Map
Initialisieren der Werte für das Spiel aus übergebenen Daten des Optionenfensters.
Spieler Namen, Erster Spieler, Spieler Gold, Schiffsbilder

MapReader erhält einen Pfad und versucht in diesem eine xmlConfig.xml und eine Gameboard.bmp Datei zu finden und diese zu verarbeiten. Die Funktionen dafür liefern true oder false zurück.
Hat alles geklappt können die Werte mit den jeweiligen Properties ausgelesen werden.

Probleme: Die Reihenfolge in der die Felder aus der xml gelesen wurden war falsch. Fehler war, dass ich zuerst den ersten Index des FeldArray hochgezählt habe statt dem Zweiten.

Tag 8: Implementierung der Setzfelder in der Bauphase:

Da ich nicht immer das Bild neu zeichnen wollte, kam ich auf die Idee für die Bewegungsbereiche und Setzbereiche ein Panel über die Picturebox zu legen und dort zu zeichnen. Leider ist trotz transparentem Hintergrund die Picturebox nicht sichtbar. Deswegen habe ich die Picturebox für das Feld entfernt und nehme ein Label, dass als Hintergrundbild das Spielfeld besitzt. So kann ich dann ohne das Bild anzufassen auf dem Panel malen.

Bei dem Versuch farbig das Gebiet anzuzeigen, in dem man setzen kann fiel auf, dass das Array nicht korrekt angelegt wurde, da ich die erste und zweite Dimension vertauscht habe.

Schiffe können jetzt in den vorgesehenen Bereichen gesetzt werden. Funktion eingebaut, die die Eintrittsverzögerung beendet am Ender der Runde. Bauphase soweit abgeschlossen.

Stand was noch fehlt:

Zugphase: Spieler können ihre Schiffe bewegen.
Kampfphase: Spieler können mit ihren Schiffen angreifen.
Zufallsphase: Neue Powerups spawnen.
TODO: Gold und Healthdrops müssen implementiert werden.

Spielende muss noch festgelegt werden.