Projekttagebuch

Plan:
1. Spielbrett mit gleich großen Feldern max 1 Einheit pro Feld
2. Verschiedene Figuren mit unterschiedlichen Bewegungsreichweiten und Stärken
3. Zugweise generell abwechselnd
4. Zwei Basen
5. Einheiten kosten Spielwährung im Verhältnis zu Fähigkeiten
6. Spielziel: Gegnerische Basis einnehmen/zerstören
7. Spielwährung verdienen durch zerstören gegnerischer Einheiten und Random Spawns
8. „Eingesammelte“ Spielwährung muss vor Nutzung durch den Spieler zur Basis zurück gebracht werden
9. Verschieden Spielfelder (schnellere/Langsamere Bewegung, Hindernisse)
10. Level Editor zum Erstellen von eigenen Spielbrettern(Maps)
11. Eroberbare vorgelagerte Basen?
12. Gesetzte Figuren haben Einsatzverzögerung
13. Schere Stein Papier Kampfprinzip +(Ressourcentransporteinheit, Neutrale Kampfeinheit)

Rahmenplanung:
- Programmiersprache C#
- Entwicklungsumgebung Visual Studio 2015 Community (Free)
- Project Repository???
- Teilziele:
1. Spielbrett-Klasse (non graphic) (P1)
2. Feld-Klasse Feldtyp (P9)
3. Einheit-Klasse mit Werten (Dmg?, Life?, Worth, Movement) (P2, P5, P7, P8, P13)

Unmittelbares Todo:
- Einrichten von Project Repository
- Einrichten des Zugriffs auf dieses für jeden
- Erstellen eines einfachen UML Diagramms anhand dessen die Programmierung erfolgt

Tag 2:

Plan:
Bewegung:
- Einheit nicht mehr verfügbar nach Zug ( Teilbewegungsproblem )
- Bewegungsphase endet, wenn Bewegungspunkte leer oder bei erneutem Klick auf die Einheit.
- Erneuter Klick startet Kampfphase. Eventuelle zweite Bewegungsphase, wenn Bewegungspunkte übrig.
- Bewegung nur in Norden, Westen, Osten, Süden
- Jede Einheit, die man kontrolliert kann in einem Zug gezogen werden.

Leveleditor:
- Speichern als Zip?
- Einmal Konfigurationsdatei mit Feldoptionen und einmal Bilddatei
- Nur Felder setzbar. Möglicherweise Bonus?

Angefangen:
- UML Diagramm der benötigten Klassen.
- Projekt erstellt
- Github angelegt

Tag 3

Festlegung der Feldgröße auf 50x50
Vorerst eine Spielfeldgröße von 750x500
Thema: Piraten

Folgende Tiles werden benötigt:
- 4 Schiffe pro Spieler
  - Kleines schnelles
  - Großes dickes
  - Standard
  - Dicke Kanonen
- 1 Insel pro Spieler
- Wassertextur
- Riffe als Blockade
- Goldmünze, Leben
- Boostfelder Schnell, langsam

Anlegen einer Konstanten Klasse: GameConstants, zum Speichern der festen Anfangswerte.